附件：1

第一届中国-非洲经贸博览会

四川馆现场设计搭建机构比选要求

一、比选内容

（一）基本情况

1、项目名称：“第一届中国-非洲经贸博览会”四川馆现场设计搭建

2、承办单位：四川省商务发展事务中心

3、服务工作时间与地点：

（1）展览时间安排：

布展时间：6月20日－25日  （25日下午完成布展施工和展样品布置；26日上午完成安全及排爆检査，中午12．00封馆）

展览时间：6月27日09：00－17：00（仅对专业观众开放）

6月28日09：00－17：00（公众开放日）

6月29日09：00－16：00（公众开放日）

撤展时间：6月29日16：00

- 展馆地点：

- 四川馆位于湖南省长沙市湖南国际会展中心（芒果馆）2层中国地方展区F01展位，面积100平方米（见附件）。

（二）执行机构服务内容

1、比选单位结合相关规定，本着厉行节俭的原则，进行“四川馆”形象设计，营造出大气、隆重、热烈的氛围，突出展示我省的整体形象和对非经贸合作成果。参选单位的设计方案和效果图经采购人审定后，结合相关展会组委会要求进行装修施工。

2、制定“四川馆”现场搭建的具体实施方案并负责活动的具体实施。

二、比选执行机构要求

具有承办省级以上重大经贸活动展馆现场设计搭建经验，具有承办相关活动的经历，能够确保本次活动顺利进行；具有独立法人资格，有良好信誉；具备资金垫支能力，业界无不良记录。

三、比选文件要求

(一) 比选单位简介；

(二) 按服务内容和服务要求开展相关工作计划；

(三) 比选项目费用总额不超过15万元，包括：“四川馆”方案设计费、布展费、执行费及服务费。

(四) 报价及展馆设计方案。包括：

1、展馆设计、装修、执行报价；

2、布置搭建费用报价；

(五) 参加比选单位相关公司营业执照、财务报表等相关资质证明文件；

(六) 从事同类项目过往业绩、类似案列介绍等（提供现场照片及合同）。

四、评审方法

我中心将由相关人员组成评审小组，从所有参选单位中评选出项目承办单位，拟定于2019年5月13日(星期一)12：00在四川省商务发展事务中心211会议室（地址：成都市人民中路三段16号）举办比选说明会。

五、提交时限

1、2018年5月13日(星期一)14:00，请参加比选的单位带上比选文件直接送往四川省商务发展事务中心211会议室比选,逾期或不符合要求的比选文件恕不接受。

2、比选人应在截止时间内提交比选方案3套并附电子版，附相关资质证明复印件。

3、比选人应将设计方案用信封密封，在密封处加盖公章。